## 团队成员：

151250042 高子晴

151250118 钱柯宇

151250119 钱志豪

151250150 王友运

151250175 徐梓航

151250203 钟坤甫

## 迭代一回顾会议：

一、产品需要改进的地方：

1、案例搜索功能

2、关键字匹配算法精确度

二、下一迭代预期计划

1、增加根据更多属性检索的高级案例搜索功能

2、提高关键字匹配算法精确度

3、优化算法，提高效率

4、引入TensorFlow算法提高匹配推荐案例的精确度

三、本次迭代存在问题

1、故事点评估不准确。由于用例故事点评估过高，导致实际进度过快。

## Scrum开发总结：

经过三周的Scrum开发过程，我们团队基本上理解了Scrum开发的软件过程，并感觉受益匪浅。通过每次迭代的Sprint会议，能良好的规划好当前迭代的目标，而且，在会议过程中制定用例及制定优先级，能帮助组内成员更好的理清项目的需求与开发的重点。另外，每天的站立会议能让每个人更清楚自己当天的任务以及了解其他人在忙什么，从而能把握项目开发进度。而且，看着每天白板上贴纸的移动与燃尽图的下降，也是对自己工作成果的一种肯定与激励。希望以后在项目的开发中能再次用到这个方式，来规范团队的开发，提高效率！